2022年松林改造提升林地准备与造林

（标2）项目安全生产合同

合同号（NO：连营安字202207）

甲方：福建省连江国有林场                       （以下称甲方）

乙方：                                         （以下称乙方）

根据甲方委托(福州交通信息投资运营有限公司)对2022年松林改造提升林地准备与造林（标2）项目进行公开竞价(项目编号：       )的竞价结果，乙方为竞价中标方（合同号：连营造      号）。为切实做好松林改造提升林地准备与造林（标2）工作，认真贯彻执行国家安全生产的方针政策，确保劳动者的生命财产安全和身体健康，减少各类伤亡事故和职业危害的发生，促进林业生产建设的发展，经双方协商，特订立本安全生产合同。

一、作业地点、规模：

1、作业地点：福建省连江国有林场砖村、贵安工区；

2、作业面积：366亩。

二、作业要求：不炼山带状清理，挖暗穴，修枝、劈藤、劈萌，栽植。

1.保留采伐迹地上幼苗、幼树、杉木萌芽条，利用人工促进更新，保留木与初植株数达到设计密度167株/亩；保留木修枝占树高1/3以下枝条，劈除挂在树上藤本植物，劈萌芽条：留1-2条健壮的、上坡部位离地面最近的、劈去多余的萌芽。

2.不炼带状清理：首先，进行割灌除草，全面劈倒杂草、杂竹，草头≤15cm；其次，扒带间隔1米，带宽1米，锄净并挖管毛头将其清理至隔离带；

3.挖暗穴：株行距：2*2米，规格：50*40*30(cm)，敲碎土块，检尽杂草、树枝、乱石等，穴要比自然地面高出10-15（cm） 左右。

4.栽植：裸根苗适度修根，沾黄泥浆，袋苗拆袋，裁直、扶正苗木，深度适宜。

5.05502050小班路途行走40分钟，1/3林地坡度30度以上，五节芒盖度大于25%，则难度系数1.2。

详见《2022年松林改造提升林地准备与造林（标2）项目设计一览表》）

- 施工期限：2022年5月15日止。

- 三、甲方职责：

- 负责对安全生产进行组织管理。

- 对乙方进行生产操作规程指导，并负责制定安全生产规章制度。

- 应对现场的特殊作业环境安全技术进行交底。

- 监督乙方对作业人员进行人身意外伤害保险投保。

四、乙方职责：

1、乙方必须遵守《中华人民共和国安全法》认真组织学习甲方制定的安全生产规章制度和《安全技术操作规程》。乙方所有人员在劳动过程中必须严格遵守劳动安全法律、法规和各项规章制度，不得违反相应工种的操作规程，严禁违章指挥、违章操作。

2、乙方负责人是施工队安全管理第一责任人，应对施工队的安全管理负全面责任，负责日常的安全生产管理工作，做好班组的日查、记录工作，各级班组的负责人要负责做好本单位的安全生产管理，层层配置专职或兼职安全员对生产过程进行安全生产管理。

3、乙方从业人员应购买人身意外伤害保险。作业人员年龄必须在18岁至60岁之间有工作能力公民，不得招用痴、呆、聋、哑等残疾人员和未成年人上岗。必须将上岗人员身份证、投保有效的人身意外伤害保险保单复印件交给甲方，由甲方建立“三工”档案。乙方作业人员变动必须征得甲方同意，禁止私自雇用工人。

4、乙方在生产过程必须服从甲方管理，对违章指挥和强令冒险作业乙方有权拒绝执行，并及时向甲方或甲方的上级管理部门报告。

5、乙方的特种作业人员，必须经有关部门的专业技术，安全技术教育培训后，持证上岗，并将特种作业证复印件交甲方建档。

6、乙方人员在作业过程应穿戴好合格的劳动保护用品（如安全帽和劳保鞋等）。

7、乙方必须做好护林防火工作，不得带火源进入山场，一旦发生火警火灾，乙方有义务及时扑救，并做好安全工作。

8、乙方必须自觉遵守国家法律，自觉做好社会治安综合治理工作。严禁酗酒、闹事、打架、斗殴、赌博等现象发生。

9、乙方应尽可能避免各类伤亡事故发生。一旦发生事故应立即组织抢救并及时报告甲方，协助对事故的调查处理。事故的经济责任由乙方自行承担，并追究相应的法律责任。

五、违约责任：

1、作业期间，甲方的管理人员若发现乙方作业人员有违章作业的，应立即整改，违章不改者，甲方有权责令乙方负责人马上解雇当事人。若出现事故隐患时，甲方应立即下达整改通知书，限期整改，在限期内，情节严重，屡教不改的，终止生产合同。

2、未取得特殊工种操作证不得进行特殊工种作业，否则视乙方违约，并承担相关法律责任  。

六、其它：本合同一式 三 份：甲方 二 份，乙方 一 份。自签字之日起至工程竣工验收完成止有效。

甲方代表：                          乙方代表：

（盖章）：                            （盖章）

法人代表：                          法人代表：

订立时间：      年    月    日