大湖林场2025年松材线虫病除治性采伐

项目（二）承包合同

合同号：

甲方：福建省永泰大湖国有林场

乙方：

根据大湖林场2024年第二十八期场务会议研究决定，福建省永泰大湖国有林场（甲方）委托福州交通信息投资运营有限公司在海峡纵横供应链采购服务平台对大湖林场2025年松材线虫病除治性采伐项目（二）进行公开竞价（项目编号：        ），            （乙方）为项目中标方，现依照招标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

一、合同价格

1.项目采用松木包产包销的方式，乙方以  拾  万  仟元整（¥：       元）为最高价格中标，其木材生产及销售过程中产生的人工费、材料费、人身意外伤害保险费、安全生产管理费、税费等一切费用均由乙方承担。乙方需在合同签订前一次性缴纳所有中标款。

2.杉木、阔叶树生产单价为310元/m³，乙方需在完成山场所有松木采造、运输，经甲方确认后才能将因集采道开设、被压木产生的杉木及阔叶树进行采造、运输至枝柄堆场进行整堆，以甲方实际检尺进仓数量为准计算工程款。

3.乙方负责清理松木伐桩及直径1cm以上松木枝桠，清理费为260元/亩，经甲方验收合格后按照实际面积另行结算。

二、合同履约保证金

项目合同履约保证金5万元，由乙方在中标结果公示结束后3天内提交，以银行转账方式转入甲方指定账户，待工程全面结束，经甲方验收合格后一次性无息退还。

三、基本情况

项目位于大湖工区002-01-010（1）、002-01-020、002-01-030、002-07-030（2）、002-07-170小班，伐区总面积432.9亩，设计出材量1809.8m³（其中杉木208.6m³、松木1546.8m³、阔叶树54.4m³），详见合同附表，实际生产木材出材量、各树材种不得超出误差范围。

四、施工期限

乙方应于2025年1月30日前完成山场所有林木采伐、运输，逾期禁止采伐，一切损失由乙方自行承担。于2025年2月28日前完成松木伐桩及枝桠清理，逾期未完成扣除履约保证金500元/天。

五、质量要求

1.林木采伐质量要求根据《福建省林业采伐技术规程》、《省属国有林场伐区作业质量检查验收内容及方法》等文件执行。

2.疫木处置质量要求根据《松材线虫病防治技术方案》、福建省《松材线虫病防控技术规程》等文件执行。

六、检查验收

乙方完成作业后，应出具要求竣工验收的书面报告给甲方，甲方将按相关规定开展全面验收。①第一次验收不合格，由乙方负责返工直至合格；②第二次验收仍不合格的，由乙方负责返工直至合格并扣除合同履约保证金5000元；③第三次验收仍不合格的，甲方有权终止本合同，并扣除全部合同履约保证金。

七、松木木材运输、安全利用

松木须凭《检疫处理通知单》运输到永泰境内具有疫木加工能力和相应资质的除害处理场（点）通过切片、粉碎等方式进行安全利用。松木运离山场时，乙方应至少提前1天通知我场并运输至枝柄堆场，由我场指派人员过磅后方可调运，严禁私自流转。松木运出堆场时，乙方应随车携带由甲方出具的《通知单》，并在松木两端横断面喷红漆标志，不得运往、途径非疫点乡镇。松木运输至疫木加工厂后，乙方应及时将通知单回执联交给甲方，甲方凭原回执联签发下一次《通知单》，直至该除治山场疫木全部运完为止。

八、双方职责：

1.甲方职责：

1.1由甲方分管领导牵头，组织相关部门及乙方人员到山场进行伐区拨交，明确落实伐区范围、四至、面积、采伐方式、采伐类型、强度、采伐树种、蓄积量、出材量等，填写伐区拨交单，办理伐区拨交等手续。

1.2负责对乙方进行技术指导、安全培训、检查督导、验收等。

1.3甲方发现乙方不符合安全生产作业条件时，有权责令乙方停工整改，直至符合安全作业许可规定后方可开工。乙方拒不整改的，甲方有权单方面解除本合同，并由乙方承担违约责任。

1.4甲方有权对乙方不符合合同约定质量要求的作业向乙方提出整改意见，乙方应及时整改，乙方连续三次整改不到位，甲方有权单方面解除本合同，并由乙方承担违约责任。

2.乙方职责：

2.1乙方在签订本合同后5个工作日内进场作业，严格按照施工期限要求合理安排充足劳力，否则甲方可单方终止合同。

2.2乙方必须在甲方拨交的山场四至范围内，按照拨交的采伐方式和技术要求进行采伐作业，在采伐过程中需保留标记边界木，不得越过标记边界木进行采伐。因采伐生产、集材道开设造成伐区外林木被损，乙方按损害程度补偿林木培育费。

2.3乙方需在进场前规划设计好集材道开设方案并报甲方审批同意，应优先考虑并尽量维修已有的集材道路，新开设集材道总长度不得超过2.5公里，如有超出每100米扣除合同履约保证金1000元。

2.4杉木、阔叶树堆场由甲方负责。松木堆场由乙方自行负责，所产生的费用均由乙方承担。

2.5乙方必须配备专职施工员，负责生产作业施工安全和质量管理，并全程接受甲方的技术指导、安全培训、督导、验收等相关工作。

2.6 乙方严禁在运输松木时夹带杉木及阔叶树，一经发现立即卸车重装并按200元/根扣除合同履约保证金，情节严重报森林公安按法律规定处理。

九、其他：

1.本项目部分松木感染松材线虫病已经死亡，伐区的树种、数量、立地条件、交通现状等情况仅供乙方参考。乙方务必充分了解各项要求及可能存在的风险因素，如因乙方对实际情况不了解而产生任何纠纷均由乙方自行承担，与我场无关。如因开设、维修集运材道所产生的果树、林木林地等赔偿费用概由乙方负责；特别约定的是木材运输途径乡村道路与群众发生纠纷，或乡村道路不让通行，无论何种原因乙方必须自行解决，一切费用由乙方自行承担，甲方不参加协调。

2.乙方应根据中华人民共和国野生动物保护法、野生植物保护法，保护当地动植物特别是野生珍贵树种（如桫椤、红豆杉等）及国家级保护动植物免遭人为破坏，乙方在生产过程中出现破坏珍贵树种及国家级保护动植物的责任概由乙方负责，有违法的要依法追究相应的法律责任。

3.本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，本合同自签订日期起生效，至双方履行完本合同约定的所有义务后自动解除法律效力。本合同未尽事宜，双方另行协商并签订补充合同，补充合同与本合同同具法律效力。

甲方：福建省永泰大湖国有林场      乙方：

法人代表：                        法人代表：

分管领导：

经办人：

签订日期：   年  月  日           签订日期：   年  月  日